PolPilot en Córdoba Hack

Plan completo de demo, construcción y pitch — track de IA

9 de septiembre de 2026 · Documento de trabajo interno · Versión 2

Kick-off el jueves 11 de septiembre a las 10:30. Tres tracks —IA, Web3 y Agro—, quince equipos cada uno. El track no se elige: se gana respondiendo primero y bien una pregunta técnica que se libera en vivo y que contesta el capitán una sola vez, sin corrección. Vamos por IA; al final está el plan si caemos en otro.

Este documento unifica todo: qué tenemos hoy, qué falta, qué construir, qué NO construir, cómo mostrarlo y qué contestar cuando pregunten.

# 1. La decisión, en una página

Vamos a competir contra productos de IA que pueden verse impresionantes. La tentación es tratar de ganarles en espectáculo. No vamos por ahí, y la razón es concreta: lo generado bonito en 2026 es barato. Cualquiera hace una interfaz deslumbrante en veinte minutos con las herramientas que hay. Lo que no es barato, y no lo puede improvisar nadie, es tener una empresa entera modelada, con catorce personas que se contradicen entre sí, y poder mostrar cómo el sistema resuelve esa contradicción.

PolPilot no compite por ser el proyecto más lindo. Compite por ser el único que puede probar lo que dice.

El titular “Todos acá construyeron algo que habla. Nosotros construimos algo que se niega a hablar cuando no sabe, y que aprende cómo funciona tu negocio cada vez que lo corregís.”

Lo que se construye para el jueves: el grafo animado del cruce, la entrada en vivo, el conocimiento en riesgo y los evals. Ninguno inventado desde cero: los cuatro hacen visible lo que el motor ya hace por dentro.

# 2. Los cuatro pilares del producto

Son los ejes que definimos como fuertes y comercializables. Tres están construidos y verificados. Uno no, y hay que corregirlo antes de que se diga en voz alta.

## Pilar 1 — El cerebro de la operación diaria

PolPilot no es un tablero: es donde la empresa entiende su propia operación y actúa sobre ella. Mapa de la operación completo, motor de cruces determinísticos que junta fuentes que no se hablan entre sí, y prioridades que terminan en una acción y no en un informe.

Está escrito como regla en el repositorio: si un proceso termina en un informe, está incompleto. Todo tiene que cerrar adentro.

## Pilar 2 — Mobile: el negocio en el bolsillo de todos

ATENCIÓN — corrección obligatoria antes del pitch Verificado contra el repositorio: NO hay service worker, NO hay manifest, NO hay IndexedDB y NO hay cola local en el frontend. El funcionamiento sin conexión está diseñado pero no construido. No podemos decir “funciona sin conexión”. Si lo decimos y un jurado técnico lo prueba, se cae eso y arrastra la credibilidad de todo lo demás, que sí es verdad. Formulación honesta que suena igual de fuerte: “diseñado para el que no tiene escritorio. Se usa desde el celular, con voz y con foto, por gente que trabaja con las manos ocupadas. Ocho de las catorce personas de la empresa no tienen computadora: para ellos la app móvil no es una versión reducida, es el producto entero.” Si preguntan por offline: “Está diseñado y es lo próximo que construimos.” Decirlo así suma; fingirlo resta todo.

## Pilar 3 — Aprende de tu negocio y usa lo que aprende

El sistema aprende las reglas no escritas de esa empresa en particular, y cada una declara su fuente, su autor y cuántas veces se aplicó. En la demo hay veintidós reglas aprendidas con noventa y siete aplicaciones.

“A Despensa Doña Elsa tolerale hasta 45 días: es cliente desde 2011 y nunca me falló.” — regla de la casa, cargada por el dueño.

Eso no está en ningún ERP del mundo porque no está escrito en ningún lado: vive en la cabeza de cuatro personas. La frase que lo resume: el aprobar no es donde el sistema para, es donde el sistema aprende.

## Pilar 4 — Detección auditable de anomalías, riesgos y oportunidades

Cada detección declara de dónde salió. Cada dato tiene valor, fuente y estado. Cuando falta un dato, el sistema dice que falta; no lo inventa.

El detalle que mejor lo prueba, y que suena a ingeniería de verdad: hay una función en el código que a propósito no tiene campo “total”, porque dos indicadores de riesgo comparten clientes y sumarlos contaría a la misma persona dos veces. No arreglamos el bug: hicimos que la clase de bug no pueda nacer.

# 3. Por qué ganan los que ganan

Esto sale de relevar hackathons de IA de 2026 y sus criterios publicados.

## El rubric

Una vara muy usada este año reparte 20% innovación, 25% implementación técnica, 25% impacto en resolver el problema, y el resto presentación. Innovación es la porción más chica. Meter algo llamativo que no resuelve nada sube poco y baja la implementación, porque queda a medias.

## Las cinco constantes

- El problema tiene que haberlo sentido el jurado. Los proyectos que atacan frustraciones universales puntúan más alto que los técnicos que sólo entienden ingenieros.

- Demo en vivo, no captura. Un demo donde el jurado tipea o habla gana sobre cualquier animación.

- Profundidad, no cantidad. Apilar features se lee como inconcluso.

- Quince segundos. Los jurados ven entre treinta y cien demos en un día.

- La prueba de los tres minutos. Si alguien de afuera del proyecto no puede explicarlo sin jerga, el jurado tampoco.

## El dato que más nos sirve

En el GitLab AI Hackathon 2026, con jurados de Anthropic y Google Cloud, el proyecto ganador se presentó así: si alguna vez viste irse a un ingeniero senior y llevarse la mitad del conocimiento del equipo, entendés por qué pegó tan fuerte. Otro premiado ganó por dar explicaciones de cada decisión que toma. Y el Grand Prize de Anthropic fue para un proyecto que mapea relaciones y muestra cómo el sistema cambia en el tiempo.

Conocimiento que se va con la persona. Explicar cada decisión. Un grafo que muestra la evolución. Los tres son PolPilot.

# 4. El estado real de lo que tenemos hoy

Antes de agregar nada, hay que saber qué hay. Esto es lo que se ve hoy en el producto y lo que hay que arreglar.

## Lo que está muy bien y no se toca

La tarjeta de atención de la pantalla de inicio es mejor que cualquier mockup generado. Dice: “Alguien lo vio y lo reportó — Reclamarle a Lácteos Campo Alegre la mercadería que no llegó bien. Nahuel reportó una diferencia desde el depósito. Está sin reclamar. $19.729”, con la foto del remito al costado.

Eso es la tesis entera en una tarjeta: alguien del piso vio algo, el sistema lo entendió, hay plata en juego, y está esperando una decisión. La foto de la evidencia en vez de una ilustración fue la decisión correcta: un tipo con guantes reconoce su propia foto en un segundo.

## Lo que hay que arreglar sí o sí

Tres problemas concretos en la pantalla de inicio 1. La misma prioridad aparece tres veces. “Cobrar a los 3 clientes atrasados, $85,7M” está en “Lo de más peso hoy”, en “El pulso” y en “Lo más importante de hoy”. “Despertar el stock dormido” aparece dos veces. Son tres secciones que dicen lo mismo con nombres distintos, y nadie va a entender en qué se diferencian. 2. “Tu trabajo” repite el mismo archivo cuatro veces. El mismo CSV, las mismas 12 filas, cuatro veces seguidas. Es un bug y es barato de arreglar. 3. Hay once secciones en una sola pantalla. La pantalla no termina más. Ahí está la sensación de que algo no cierra, no en los colores.

La corrección: una sola sección de prioridades, arriba, con tres ítems. Y bajar de once secciones a cinco: la tarjeta de atención, las acciones rápidas, las prioridades, lo que el asistente ya hizo, y el equipo. El resto se pliega o se va a otra pestaña.

Lo cosmético va último: los círculos grises de las acciones rápidas pueden ser cuadrados con fondo pastel, respetando que el azul queda reservado para el asistente. Eso es media hora y es lo menos importante.

Advertencia de foco Esta pantalla NO es la demo. La demo es el grafo con el camino encendido. Arreglar el bug de repetición porque es barato, y dejar todo lo demás de mobile para después de Córdoba. Hundir dos días acá antes del jueves es el error más caro que podemos cometer.

# 5. El grafo: sí, va al centro — y cómo mostrarlo

La pregunta era si mostrar el grafo. La respuesta es sí, y no como adorno: es la única forma de mostrar cómo piensa el sistema.

Ya guardamos el camino de nodos de cada hallazgo. No hay que inventar el dato: hay que dibujarlo. Es lo más cerca que vamos a estar de decir “mirá cómo piensa”, y ningún equipo va a tener algo equivalente.

## ¿HTML aparte o adentro del producto?

La pregunta era si hacer una página HTML separada para mostrar el grafo y después volver a la demo. La recomendación es no separarlo: construilo como una pantalla más del producto.

El motivo es estratégico. Nuestra mayor ventaja frente a los demás es que esto es un producto, no una presentación. Una jurada de Anthropic elogió al ganador del hackathon de GitLab diciendo exactamente eso: “esto se siente como un producto, no como un proyecto de hackathon”. Si salimos del producto para mostrar una página aparte, estamos diciendo lo contrario: que la parte linda es una slide.

La forma correcta es una pantalla nueva adentro de PolPilot, que se puede llamar “Cómo lo supe”, y que se abre desde cualquier hallazgo. Ahí vive el grafo con el camino encendido, la procedencia y el contrafáctico. No salís del producto: entrás a su sala de máquinas. Y encima queda como feature real después de la hackathon, no como material desechable.

## Qué hay que pulir del grafo para proyectarlo

- Tiene que leerse desde el fondo de la sala, en un proyector. Hoy está pensado para trabajar de cerca. Subir tamaños de texto, contraste y grosor de línea. Probarlo en una pantalla grande antes.

- El camino tiene que animarse, no aparecer. El movimiento es lo que hace entender que hay un recorrido.

- Menos nodos en pantalla durante el demo. Para la explicación conviene una vista reducida al camino relevante, no el mapa completo.

# 6. Los cuatro momentos del demo

## Momento 1 — El camino encendido

El cruce animado sobre el mapa. Se prende la nota de Kevin, se prende la de Nahuel, los dos caminos viajan por el grafo y convergen en la diferencia del pasillo 4.

El caso, tal como se ve en pantalla El sistema dice: faltan 6,5 unidades de leche. $53.646. Y abajo dice: no faltan. Kevin fue a buscar leche al pasillo 4 y estaba en otro rack. Nahuel corrió las cajas ese mismo lunes para hacer lugar. Los dos lo dijeron el mismo día, por canales distintos, y nadie los juntó. El ERP dice “faltan 6,5”. Nosotros decimos “no faltan, Nahuel las corrió el lunes”.

Quince segundos y el jurado entendió el producto entero. Este es el aha.

## Momento 2 — La entrada en vivo

El jurado agarra un teléfono y dice: “llegaron catorce cajas de yogur y dos están rotas”.

En pantalla, esa frase se convierte en un registro estructurado con su fuente, aparece como un nodo nuevo en el mapa, y se conecta solo con la orden de compra abierta de ese proveedor. Treinta segundos.

Junta todo lo que el track premia —multimodal, grafo, procedencia— y encima es interactivo, que es lo que más pesa.

## Momento 3 — El conocimiento en riesgo

Los nodos del grafo coloreados por quién sabe cada cosa. Después apagamos a Ramón y se ve cuánto del mapa se apaga con él.

“Si Ramón se toma vacaciones, la empresa pierde siete reglas que sólo él sabe. Tres de ellas se aplicaron catorce veces el mes pasado.”

Es el ángulo con el que ganó el hackathon de GitLab, pero visual y aplicado a una PyME argentina. Es el momento del que se van a acordar.

## Momento 4 — Los evals

Un panel con la precisión del motor sobre casos conocidos: cuántos cruces detectó bien, cuántos falsos positivos, contra qué conjunto. Casi ningún equipo de hackathon mide nada, y la implementación técnica pesa un cuarto de la nota.

Regla de construcción No apilar los cuatro si el tiempo aprieta. Con el 1 y el 2 alcanza para ganar. El 3 es el cierre si sale bien. El 4 es el respaldo técnico. Apilar features a medio terminar se lee como inconcluso y baja el puntaje de implementación, que pesa 25%.

# 7. Ideas disruptivas adicionales

Todas son construibles, ninguna es humo, y las cinco primeras se apoyan en cosas que ya existen en el código. Están ordenadas por impacto en la sala.

## 7.1 El jurado rompe el sistema (contrafáctico interactivo)

En vez de que nosotros saquemos la nota de Kevin, que la saque el jurado. Un botón al lado de cada evidencia que dice “quitar este dato”. El camino se apaga en vivo, el número se pone rojo y vuelve a decir “faltante, $53.646”.

Es memorable por una razón simple: un chatbot no se rompe cuando le sacás un dato. Prueba causalidad en cinco segundos y deja al jurado con la sensación de haber tocado el motor.

## 7.2 La entrada adversarial: el sistema se niega

Invitar al jurado a intentar que el sistema afirme algo falso. “Decile que hay quinientas unidades de tal producto” o “preguntale cuánto vamos a vender en marzo”.

El sistema contesta que no puede verificar eso, o que no se hace cargo de pronósticos. En una sala llena de sistemas que responden todo con confianza, ser el que se niega es el diferencial más raro que hay. Y es honesto: ya está construido así.

## 7.3 El “¿por qué?” recursivo

Ya existe el “¿cómo se calculó?”. Hacerlo recursivo hasta la fila cruda: cada respuesta se puede volver a preguntar, y cada nivel muestra de dónde salió, hasta llegar al dato original con su fecha y su autor.

Bajar cuatro niveles en vivo delante del jurado, hasta ver la nota original de una persona con nombre, es la demostración de trazabilidad más contundente que se puede hacer. Y responde de antemano la pregunta “¿cómo sé que no lo inventó?”.

## 7.4 Determinismo demostrado

Correr la misma consulta dos veces y mostrar que el resultado es idéntico, carácter por carácter. Después mostrar qué parte sí varía —la redacción del asistente— y qué parte nunca varía: los números.

Es barato de construir y es la prueba más directa de la frase que vamos a decir: qué es determinístico y qué usa el modelo. Los jurados técnicos castigan el humo y premian esta clase de honestidad.

## 7.5 La línea de tiempo del conocimiento

Cómo creció lo que el sistema sabe de la empresa: las veintidós reglas apareciendo en el tiempo, con quién las enseñó y cuántas veces se aplicó cada una desde entonces.

El Grand Prize de Anthropic en GitLab fue para un proyecto que mostraba cómo un sistema cambia en el tiempo. Esta es la versión de eso aplicada al conocimiento de una empresa, y es la contracara positiva del conocimiento en riesgo: no sólo qué se pierde, sino cuánto se ganó.

## 7.6 El diff de la semana

“Esto es lo que cambió en cómo trabaja tu empresa esta semana”: dos reglas nuevas aprendidas, una regla que se dejó de cumplir, un proveedor que empeoró. No es un informe de datos: es un informe de comportamiento.

## 7.7 La contradicción entre canales

Cuando cuatro personas describen la misma entrega por cuatro canales distintos y no coinciden, el sistema marca la contradicción en vez de elegir una versión. El caso ya está en los datos: un proveedor entregó la mitad de una orden y hay cuatro relatos parciales, ninguno completo.

La frase que lo cuenta: “es un reclamo armado entre cuatro personas que no saben que lo están armando”.

## 7.8 El costo de no saber

Poner número a lo que los cruces encontraron y que ninguna fuente sola mostraba. Con una advertencia estricta: hay que distinguir plata que se ahorra de plata que simplemente está a la vista, y nunca sumar dos indicadores que comparten clientes. Ya nos pasó dos veces tener un monto inflado por sumar filas en vez de entidades.

# 8. Sobre cruzar con la economía

La idea vuelve siempre y conviene cerrarla con un criterio.

Cruzar datos macro con la operación no se puede defender en la sala. Es lo primero que un jurado aprieta —“¿con qué serie? ¿con qué modelo? ¿cómo lo validaron?”— y no tenemos con qué contestar. Además no está construido.

Pero hay una versión que sí funciona, y es la de la cadena de consecuencias:

El proveedor tarda tres meses en traerlo. El stock alcanza para dos. Y hay una regla de la casa que dice que ese producto no puede quebrar porque trae gente al local. Entonces hoy hay que decidir algo, y nadie lo está mirando junto.

Eso no es una predicción: es una deducción de tres datos que ya existen y que nadie cruza. Es la misma forma que todo lo demás que hacemos, y se puede verificar en el momento.

Regla general para todo el pitch: todo lo que el jurado no pueda verificar en la sala, mejor no prometerlo.

# 9. Las once ideas originales, priorizadas

| # | Idea | Estado | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El cruce como demo central (pasillo 4) | Construido | VA — es el aha |
| 2 | El conocimiento en riesgo | Por construir, datos ya existen | VA — es el golpe |
| 3 | El contrafáctico | Por construir, chico | VA — que lo haga el jurado |
| 4 | Los evals visibles | Por construir, media tarde | VA — vale 25% del rubric |
| 5 | La contradicción entre canales | Parcial | Cae sin costo si falta tiempo |
| 6 | Cadena de consecuencias del lead time | Forecast ya existe | Sólo como respuesta a preguntas |
| 7 | Cascada de hipótesis de conciliación | Construido | Es el motor de abajo |
| 8 | El resultado vuelve al que aportó el dato | Construido | Media línea del pitch |
| 9 | Modelos probabilísticos de predicción | No existe | NO VA |
| 10 | Cruzar con datos macro de la economía | No existe | NO VA — ver sección 8 |
| 11 | Integraciones y conectores como diferencial | Construido | NO VA como diferencial |

Aclaración interna: los modelos probabilísticos de PapaSud no existen. Se barrió el backend entero buscando forecast, pronóstico, predicción, regresión y proyección. Lo único que hay es un forecast determinista de demanda, que ya está en el repositorio actual. Es la segunda vez que aparece este recuerdo: conviene fijarlo para que no vuelva a un deck.

# 10. Plan de construcción

## Prioridad crítica — sin esto no hay demo

| Qué | Costo estimado |
| --- | --- |
| Animación del camino sobre el grafo, en la pantalla “Cómo lo supe” | Media jornada |
| Entrada en vivo: voz → registro estructurado → nodo → conexión automática | Una jornada |
| Ajustes de legibilidad del grafo para proyector | Dos horas |

## Prioridad alta — es lo que nos separa

| Qué | Costo estimado |
| --- | --- |
| Conocimiento en riesgo: reglas por autor, apagar una persona sobre el grafo | Media jornada |
| Contrafáctico interactivo: que el jurado quite un dato y se recalcule | Media jornada |
| Panel de evals sobre casos conocidos | Media jornada |

## Prioridad media — si sobra tiempo

| Qué | Costo estimado |
| --- | --- |
| “¿Por qué?” recursivo hasta la fila cruda | Media jornada |
| Determinismo demostrado: misma consulta dos veces | Dos horas |
| Línea de tiempo del conocimiento | Media jornada |

## Arreglos previos, baratos y obligatorios

- El bug de “Tu trabajo” repitiendo el mismo archivo cuatro veces.

- Unificar las tres secciones de prioridades en una sola.

- Consistencia de formato de plata: hay tres formatos conviviendo en la misma pantalla.

- Medir el primer load en una red mala, que es lo que va a haber en el lugar.

## Lo que no se toca

El azul reservado para el asistente y no para los botones primarios. Hace que el ojo distinga de un vistazo lo que propuso el sistema de lo que decidís vos. Cambiarlo para parecerse a un mockup generado sería perder esa lectura.

# 11. Guion del pitch — cuatro minutos

La regla de oro de la apertura Nadie en esa sala sintió nunca una diferencia de stock en una distribuidora de alimentos. Si abrimos hablando de remitos, lotes y conciliación, es un buen caso que no les toca y los perdemos en el primer minuto. El nicho no cambia. Lo que tiene que ser universal es el sentimiento. Nada de “remito”, “lote”, “conciliación” ni “ERP” en los primeros noventa segundos.

| Tiempo | Qué |
| --- | --- |
| 0:00 – 0:20 | El problema universal. “En toda empresa hay información que existe y no llega. Alguien la sabe, alguien la dijo, y la decisión igual se toma sin ella. Nosotros la juntamos. Se lo mostramos en una distribuidora porque ahí se ve la plata.” |
| 0:20 – 0:40 | La distinción que les enseñamos: alerta versus cruce. |
| 0:40 – 1:40 | Demo: el camino encendido y el pasillo 4. El aha. |
| 1:40 – 2:20 | La entrada en vivo. El jurado habla, el sistema estructura y conecta. |
| 2:20 – 2:50 | El contrafáctico: que el jurado quite el dato y se rompa. Acá va la frase de qué es determinístico y qué usa el modelo. |
| 2:50 – 3:30 | El conocimiento en riesgo. El golpe. |
| 3:30 – 4:00 | Cierre: por qué esto no es un chatbot y por qué escala. |

Nunca empezar por el equipo, los premios o la arquitectura.

## La distinción que hay que decir temprano

Una alerta mira UNA fuente y avisa un umbral. Cualquier ERP con un chat encima lo hace, y por eso no prueba nada. Un cruce junta fuentes que NO se hablan entre sí y encadena una consecuencia que nadie tenía a la vista.

Decirla tal cual, temprano. A partir de ahí el jurado tiene un criterio nuevo para juzgar a todos los demás equipos — y todos los demás van a estar mostrando alertas.

## Las cuatro frases que nos separan

- Todos muestran una salida. Nosotros mostramos el camino.

- Todos muestran que funciona. Nosotros mostramos qué pasa si sacás una pieza.

- Todos hablan con confianza. Nosotros declaramos cuándo no sabemos.

- Todos usan datos de ejemplo. Nosotros usamos una empresa entera con catorce personas que se contradicen entre sí.

# 12. Preguntas del jurado y respuestas

### “¿Esto no lo hace un ERP?”

Un ERP registra lo que pasó. Nosotros juntamos lo que pasó con lo que la gente dijo por fuera del sistema, y de ahí sale algo que ninguno de los dos tenía. Y no lo reemplazamos: nos montamos encima, por eso la adopción es barata.

### “¿Por qué no lo hace un modelo solo?”

Porque el modelo no tiene los datos, no valida el número y no conoce las reglas de esa empresa. Validamos toda cantidad contra código, no contra el modelo. Si el modelo alucina un número, el código lo frena.

### “¿Qué tan preciso es?”

Mostrar el panel de evals. Si no llegamos: “cada afirmación declara su fuente y su nivel de confianza, y el sistema dice cuándo no sabe”. Nunca inventar un porcentaje.

### “¿Funciona sin conexión?”

“Está diseñado y es lo próximo que construimos.” No decir que sí.

### “¿Ya tienen clientes?”

Producto funcionando, un piloto realizado no pago, cero clientes pagos hoy. Decirlo así. La honestidad acá suma más que la exageración, y si nos agarran inflando perdemos todo lo demás.

### “¿Es un proyecto de hackathon o un producto?”

Es un producto. Y es una ventaja: lo que estamos mostrando funciona.

# 13. Si caemos en otro track

## Agro

El mismo motor sobre un acopio o una chacra: la información que se pierde entre el que carga el camión, el que la recibe y el que factura. No pelear con satélites: los demás van a llevar visión, sensores y drones, todos mirando el cultivo. Nosotros miramos lo que pasa después de la cosecha, que es donde se traba la plata.

Y tenemos un caso verificado con normativa: productores de papa semilla que no pueden facturar lo que ya entregaron a dos multinacionales porque les falta cerrar un trámite de la campaña anterior. Una dependencia entre trámites que nadie te muestra hasta que te choca.

## Web3

No forzar PolPilot. Ahí va Polfin: score alternativo como oráculo de riesgo para financiar capital de trabajo agro.

# 14. Checklist antes de subir

- Confirmar por escrito qué se puede llevar construido. Hay freeze de GitHub y regla sobre código previo. Si un jurado lo interpreta distinto en la final, perdemos todo.

- La prueba de los tres minutos, con alguien de afuera del proyecto.

- El demo escrito y cronometrado antes de terminar de construir.

- Probar el grafo en una pantalla grande. Lo que se lee en un monitor no se lee en un proyector.

- Video grabado del demo como plan B si se cae internet.

- Preparar al capitán para la pregunta técnica de selección de track. Responde una sola vez, sin corrección, y decide en qué track competimos.

- Sacar toda mención de funcionamiento sin conexión del pitch, de las slides y de cualquier pantalla.

- Ningún número sin verificar. Ninguno.

PolPilot · Rosario, Argentina · Documento interno